Администрация  Малоивановского сельского поселения

Дубовского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2016 г.                                                                                                          № 47

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Малоивановского  сельского поселения на 2016 - 2020 годы»

- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь  Уставом Малоивановского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Малоивановского сельского поселения на 2016 - 2020 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Малоивановского сельского поселения  в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Малоивановского

сельского поселения              						  Н.Ф. Милюков

Приложение

к постановлению главы

Малоивановского сельского поселения

от 01.10.2016 г. № 47

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Малоивановского сельского поселения

на 2016 - 2020 годы»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Малоивановского сельского поселения на 2016-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов» - - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.) - - Генеральный план Малоивановского сельского поселения |
| Заказчик программы | Администрация Малоивановского сельского поселения Местоположение: 404023, Волгоградская область, Дубовский район, с. Малая Ивановка, ул. Верхняя, д.34 |
| Разработчик программы | Администрация Малоивановского сельского поселения Местоположение: 404023, Волгоградская область, Дубовский район, с. Малая Ивановка, ул. Верхняя, д.34 |
| Контроль реализации программы | Контроль реализации Программы осуществляет администрация Малоивановского сельского поселения и Совет депутатов Малоивановского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Малоивановского сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Малоивановского сельского поселения; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Малоивановского сельского поселения; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью Малоивановского сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), с 60% в 2016 году до 30% в 2021 году; |
| Сроки реализации программы | 2016 -2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники и объемы финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета – 625,0. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Мероприятия программы | - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Малоивановского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К концу реализации Программы: - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Малоивановского сельского поселения; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Малоивановского сельского поселения; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры; - содержание дорог в требуемом техническом состоянии; - обеспечение безопасности дорожного движения |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения

# 2.1. Анализ положения Малоивановского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Малоивановское сельское поселение расположено в границах Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Границы Малоивановского сельского поселения утверждены Законом Волгоградской области от 14 марта 2005 года № 1026-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе».

Малоивановское сельское поселение граничит с Иловлинским муниципальным районом Волгоградской области, а также с Давыдовским, Лозновским, Усть-Погожинским сельскими поселениями.

В соответствии с Законом Волгоградской области в состав Малоивановского сельского поселения входят следующие населённые пункты:

- село Малая Ивановка

- село Петропавловка

Удаленность от г. Волгограда – 110 км, от г. Дубовки, центра Дубовского муниципального района – 54 км.

Общая площадь территории – 20 227 га.

Численность населения – 744 человека.

Климат на территории поселения резко континентальный, засушливый.

Село Малая Ивановка расположено в 45 км от федеральной трассы Волгоград – Сызрань, соединение между селом и федеральной трассой – асфальтированная дорога регионального значения. В селе также имеется 5 км дороги с асфальтовым покрытием.

Село Петропавловка расположено в 17 км севернее села Малая Ивановка в 62 км от федеральной трассы Волгоград - Сызрань. Село соединено с федеральной трассой асфальтированной дорогой, по селу также имеется 1 км дороги с асфальтированным покрытием.

В настоящее время транспортное сообщение Малоивановского сельского поселения осуществляется по  автомобильной дороге регионального значения Дубовка-Чернозубовка (Иловлинский район) в границах населенных пунктов Лозное-Петропавловка и автотрассе Сызрань-Саратов-Волгоград.

# 2.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории села, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

    - Население

Численность населения Малоивановского сельского поселения согласно фактическим данным за 2015 год составила 744 человека.

Население Малоивановского сельского поселения в период 2013-2015 гг. имеет  тенденцию к уменьшению, которое обусловлено в большей степени процессами естественного старения населения, отсутствием рабочих мест для молодежи, низкой рождаемостью и высокой смертностью.

Таблица 2.2.1. Численность населения Малоивановского сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |  |  | Средний темп убывания за 2013-2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| Численность населения поселения, человек | 757 | 768 | 746 | 1,5 |

    - Производство

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность:

- ОАО «Агрохолдинг «Дубовский», основная сфера производственной деятельности – растениеводство. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур;

- КФХ «Мелихов и сыновья», основные направления хозяйственной деятельности –  растениеводство и животноводство;

- 3 индивидуальных предпринимателя, основным направлением хозяйственной деятельности которых является животноводство;

- 2 индивидуальных предпринимателя, основным направлением хозяйственной деятельности которых является растениеводство (зерновые культуры).

На территории поселения функционируют организации:

- Администрация Малоивановского сельского поселения

- МКДОУ «Малоивановский детский сад»

- МКОУ «Малоивановская ОШ»;

- Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП);

- Два отделения почтовой связи;

- МКУК «Дом культуры Малоивановского сельского поселения»;

- МКУК «Библиотека Малоивановского сельского поселения»;

- Клуб в с. Петропавловка;

- Участок РЭС «Волгоградэнерго»;

- ОНТ «Малоивановское»;

- 4 магазина.

    - Малое и среднее предпринимательство

Одним из видов экономической деятельности поселка в настоящее время является розничная торговля.

Таблица 2.2.3.1. Данные о количестве предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли

| № п/п | Наименование торговых объектов | Количество объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины: | 2 |
| 1.1 | Продовольственные |  |
| 1.2 | Непродовольственные |  |
| 1.3 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 2 |
| 2 | Павильоны: | 2 |
| 2.1 | Продовольственные |  |
| 2.2 | Непродовольственные |  |
| 2.3 | Павильоны со смешанным ассортиментом товаров | 2 |
|  | Итого: | 4 |

Общий объем торговой площади муниципального образования составляет 200 м².

    - Финансы

Общий объем розничной торговли на территории Малоивановского сельского поселения составил (тыс. рублей):

2014 г.		19631,27

2015 г.	22965,05

2016 г.		24636,14	прогноз

2017 г.		26457,05	прогноз

2018 г.		28171,44	прогноз

2019 г.		29885,83	прогноз

Финансы

Бюджет Малоивановского сельского поселения формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) 75% , а также собственных доходов 25%.

Бюджет Малоивановского сельского поселения за 2015 год по доходам составил 4 071, 15  тыс. руб., в том числе собственные доходы – 665,85 тыс. руб., это 16 % от общих доходов.

Бюджет Малоивановского сельского поселения в 2015 году по расходам исполнен в сумме 4 267, 6 тыс.  рублей

Социальная сфера

В 2015 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 117 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за 2015 год составила 10440 рублей.

Средний размер назначенных пенсий за 2015 год составил 8 000 руб./месяц,  Среднедушевые денежные доходы населения за 2015 год составили 5885 руб./месяц.

    - Здравоохранение

Первичную медико-санитарную помощь, неотложную помощь жителям Малоивановского сельского поселения оказывают сельские  ФАПы, относящиеся к государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Дубовская ЦРБ».

    - Образование

В сфере образования в настоящее время в Малоивановском сельском поселении функционируют:

- МКДОУ «Малоивановский детский сад»;

- МКОУ «Малоивановская основная школа».

Численность детей в дошкольном образовательном учреждении за 2015 год составила 16 чел.,  в 2016 г. – 15 чел.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях за 2015 г. составила 38 чел.,  в 2016 г. – 39 чел.

Культура

Сеть учреждений культуры Малоивановского сельского поселения представлена следующими объектами:

- МКУК «Дом культуры Малоивановского сельского поселения»;

- МКУК «Библиотека Малоивановского сельского поселения.

    - Физическая культура и спорт

Физкультурно-спортивная работа осуществляется на базе образовательных учреждений.

    - Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории Малоивановского сельского поселения

В Малоивановском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общая площадь жилого фонда Малоивановского сельского поселения составляет 23,3 тыс. кв.м.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 355 домов, общей площадью 23,3  тыс.кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 31 кв.м./чел., исходя из обеспеченности индивидуальным жильем. Сложившийся тип индивидуального жилого дома представляет собой одноквартирный усадебный жилой дом ориентировочной площадью 60 кв.м. Жилищное строительство в поселении осуществляется  за счет собственных застройщиков. Средства местного и областного бюджетов в жилищное строительство не вкладывалось. Существующие жилые территории представляют собой  кварталы регулярной застройки, которые сформированы компактными жилыми массивами вдоль основных направлений, которое задает русло р. Бердейки.

Материал изготовления домов – кирпич, дерево. Весь жилищный фонд оборудован индивидуальным отоплением, обеспеченность централизованным электроснабжением, водоснабжением. Водоотведение в поселение отсутствует, используются индивидуальные септики.

    - Транспортная инфраструктура

Транспортно-экономические связи Малоивановского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является маршрутный транспорт. На территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Потребность внутрипоселковых перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные  и межрегиональные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории поселка.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной и спортивной сферы;

- Объект дошкольного и школьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.

Учитывая компактность территории поселка, потребность внутрипоселковых перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные и межрегиональные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта.

# Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Автомобилизация села (160 единиц/1000 человек в 2015 году) оценивается как ниже средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Улично-дорожная сеть

Сложившаяся улично-дорожная сеть Малоивановского сельского поселения компактна.

Основой транспортной схемы являются улицы населенных пунктов, они обеспечивают транспортную связь улиц и общественного центра с внешними дорогами. В селе Малая Ивановка имеется более 10 улиц и переулков, в Петропавловке – 1 улица.

# 2.4. Характеристика сети дорог поселка, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть Малоивановского сельского поселения состоит в основном из дорог IV категории, предназначенных для нескоростного движения с одной полосой движения. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Уличная сеть поселения имеет линейное построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Освещенных улиц в общей протяженности 10 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 39 км, из них с твердым покрытием 6 км.

Улично-дорожная сеть в границах села решена с учетом внешних и внутренних грузопотоков, противопожарного обслуживания села и организаций пешеходных путей. Они обеспечивают необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной зоны и полевыми массивами.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 20 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и профилирования грунтовых автодорог. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дороги на территории Малоивановского сельского поселения переданы в собственность администрации поселения на основании постановления Главы Дубовского муниципального района Волгоградской области № 949 от 29.12.2006 г. «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Дубовский муниципальный  район и вновь образованным в его составе муниципальным образованием Малоивановское сельское поселение» передаточным актом.

Обслуживание дорог осуществляется администрацией Малоивановского сельского поселения с привлечением подрядных организаций по муниципальным контрактам на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Малоивановского сельского поселения. В состав работ входит:

- Содержание муниципальных автомобильных дорог, включающие в себя работы по ремонту автомобильных дорог (отсыпка щебнем, асфальтовой крошкой,  ямочный ремонт).

- Расчистка дорог от снега в зимний период;

- Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки;

- Содержание перекрестков, пешеходных переходов.

- Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения скорости по соответствующему распоряжению Заказчика.

- Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков, предоставленной Заказчиком.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

В таблице 2.4.1. приведен перечень муниципальных дорог. Дороги расположены в границах населенного пункта, в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Таблица 2.4.1. Перечень дорог

| № п/п | Населенный пункт | Наименование дороги | Протяженность дороги, п. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Малая Ивановка | Автомобильная дорога ул. Верхняя | 2000 |
| 2 | с. Малая Ивановка | Автомобильная дорога ул. Центральная | 2500 |
| 3 | с. Малая Ивановка | Автомобильная дорога ул. Нижняя | 1700 |
| 4 | с. Малая Ивановка | Автомобильная дорога ул. Зареченская | 1400 |
|  | с. Малая Ивановка | Автомобильная дорога проезд ул. Верхняя – ул. Центральная | 200 |
|  | с. Малая Ивановка | Автомобильная дорога проезд к животноводческому комплексу | 500 |
|  | с. Малая Ивановка | Автомобильная дорога проезд к зернотоку | 300 |
|  | с. Малая Ивановка | Автомобильная дорога проезд к гаражу | 400 |
| 5 | с. Петропавловка | Автомобильная дорога ул. Большая | 1000 |
| Итого: |  |  | 10 000 |

Техническая документация на дороги в сельском поселении не оформлена.

Дороги в сельском поселении различаются по типу покрытия, информация о протяжённости дорог с распределением по типам покрытия представлена в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2. Состав дорог по типам покрытия

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность, км | Долевой состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 6 | 60 |
| 2 | Грунтовое (Неусовершенствованное) | 4 | 40 |
|  | Итого | 10 |  |

# 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Малоивановском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк в Малоивановском сельском поселении преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам.

Таблица 2.5.1. Состав парка транспортных средств

| № п/п | Тип | Марка* | Вид топлива (дизель, бензин) | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой | н/д | н/д | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Легковой, в т. ч. | н/д | н/д | 100 | 102 | 105 |
| 2.1. | - организации | н/д | н/д | 6 | 6 | 6 |
| 2.2. | - население | н/д | н/д | 94 | 96 | 99 |
| 3 | Автобусы | н/д | н/д | 3 | 3 | 3 |
|  | Всего |  |  | 113 | 116 | 120 |

Детальная информация о характеристиках видов автотранспорта, в том числе марках, видах используемого топлива, отсутствует.

В целом за период 2013-2015 годы отмечается рост количества транспортных средств.

Таблица 2.5.2. Оценка уровня автомобилизации населения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 757 | 768 | 746 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 113 | 116 | 120 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 150 | 150 | 160 |

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в Малоивановском сельском поселении отсутствуют. Для хранения транспортных средств используются неорганизованные площадки. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на дворовых территориях частных домовладений.

# 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В Малоивановском сельском поселении обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Движение маршрутных транспортных средств по расписанию организовано в направлении Петропавловка – Малая Ивановка – Дубовка и обратно (маршрутное такси ИП Молоканов С.В.), в направлении Малая Ивановка – Дубовка (маршрутное такси Черников А.С.).

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

# 2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в Малоивановском сельском поселении тротуары не предусмотрены.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью около образовательных учреждений оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории Малоивановского сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств

Транспортных организаций, осуществляющих грузовые перевозки, на территории сельского поселения не имеется.

# 2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 12 месяцев 2015 года на территории Малоивановского сельского поселения дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано, что в целом положительно характеризует ситуацию в области организации дорожного движения.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

Количество автомобильного транспорта в период с 2013 по 2015 годы выросло с 113 ед. до 120 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье:

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселения, направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

# 2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Малоивановского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети поселка;

- Низкое развитие автомобильного сервиса (СТО, мойки).

Действующим Генеральным планом Малоивановского сельского поселения предлагается выполнить мероприятия по ремонту и строительству улиц с твердым покрытием протяженностью и тротуаров на главной улице.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки. Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселения со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке, существующие и проектируемые на новых территориях, – шириной 15-20 м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м,  второстепенные улицы – шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей хозяйственных проездов 4,5 м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015);

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Генеральный план Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области. Утвержден решением Совета депутатов Малоивановского сельского поселения № 24 от 26 февраля 2014 года.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

Программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

# 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Малоивановского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета в виде акцизов определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Таблица 2.13.1. Объем финансирования

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (план) |
| 1. | Ремонт дорог | 16,0 | 208,0 | 193,0 | 125,0 |
| 1.1. | в т. ч. Областной бюджет | 0 | 208,0 | 193,0 | 125,0 |
| 1.2. | в т. ч. Бюджет поселения | 16,0 | 0 | 0 | 0 |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров в объёме выделенных денежных средств.

# Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

# 3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Малоивановского сельского поселения

В Генеральном плане Малоивановского сельского поселения предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации: численность населения на расчетный период по Генеральному плану (2034 г.) составит 910 человек.

В связи с тем, что фактическая численность населения поселения в 2015 году составила 746 чел., принять расчетную численность населения по Генеральному плану не представляется возможным.

Прогноз изменения численности населения на период до 2020 года построен на основе фактических данных о численности населения Малоивановского сельского поселения, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого убытия численности населения

Таблица.3.1.1. Прогноз изменения численности населения

| Показатель | Год оценка | Год прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность населения, человек | 757 | 768 | 746 | 742 | 734 | 727 | 726 | 726 |

Изменение численности населения также будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест.

Объемы планируемого жилищного строительства

Проекты на строительство многоквартирных домов не разрабатывались.

Жилищный фонд будет увеличиваться в основном за счет индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет с использованием кредитов.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Малоивановском сельском поселении не планируется.

# 3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменятся.

# 3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (маршрутное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

# 3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки. Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

Общая протяженность реконструированных дорог составит 6 км.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Малоивановского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 742 | 734 | 727 | 726 | 726 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 105 | 105 | 106 | 107 | 109 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции на отсутствие аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности в целом на уровне 0 случаев в год (к 2020 году) с незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог в поселении, а также развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории Малоивановского сельского поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги | с. Малая Ивановка ул. Верхняя в границах домовладений №№ 25-72 | Дорога IV категории | 1,5 |
| 2 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги | с. Малая Ивановка ул. Центральная | Дорога IV категории | 2,3 |
| 3 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги | с. Малая Ивановка Подъезд к зернотоку | Дорога IV категории | 0,3 |
| 4 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги | с. Малая Ивановка подъезд к животноводческому комплексу | Дорога V категории | 0,5 |
| 5 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги | с. Малая Ивановка Проезд к гаражу Агрохолдинга | Дорога 1V категории | 0,4 |
| 6 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги | с. Петропавловка ул. Большая в границах домовладений №№ 1-77 | Дорога 1V категории | 1,0 |
| - ИТОГО реконструкция |  |  |  | - 6,0 |

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Малоивановского сельского поселения

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуру управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 112,5 | 112,5 |  | 112,5 |  | 112,5 | 112,5 |
| 2 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 |
|  |  |  | Всего | 125,0 | 125,0 |  | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 |