Администрация Малоивановского сельского поселения

Дубовского муниципального района Волгоградской области

Постановление

От 16.08..2021                                                                                            №  41

Об утверждении Муниципальной  программы «Комплексное развитие систем    коммунальной инфраструктуры  Малоивановского   сельского поселения

Дубовского    муниципального района

Волгоградской области на 2021-2033 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Малоивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2033 годы»

2.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте администрации Малоивановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3.        Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава    Малоивановского

сельского поселения                                                                              Г.Г.   Зубкова

Приложение к постановлению Администрации Малоивановского сельскогопоселения от 16.09.2021 г.

№ 41

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения Дубовского
муниципального района Волгоградской области на 2021-2033годы»

- Паспорт

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2031 годы» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 годаПр-701; - приказ Министерства регионального развития РФ от 06 05 2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - постановление администрации Малоивановского сельского поселения от 10.11.2016 г. № 52/1 «Об утверждении положения о Муниципальной программе МКУК Библиотека» - постановление администрации Малоивановского сельского поселения от 10.11.2016 г. № 53/1 «Об утверждении положения о Муниципальной программа |
| Заказчик программы | Администрация Малоивановского сельского поселения • |
| Разработчик программы | Администрация Малоивановского сельского поселения |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Малоивановского сельского поселения |
| Задачи программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. - Повышение качества предоставляемых ЖКУ. - Снижение потребление энергетических ресурсов. - Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. - Улучшение экологической обстановки в сельском поселении |

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня: в 2033 году - 30 процентов. |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2021-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2033 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Малоивановского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического	и территориального развития

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов:

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа	комплексного развития систем	коммунальной инфраструктуры

Малоивановского сельского поселения на 2021-2033 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

- 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения

экологической обстановки на территории Малоивановского сельского поселения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения на 2021-2033 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги

- Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

- Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 сентября  2021 года по 31 декабря 2033 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

- 3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

- Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной Малоивановского сельского поселения на 2021-2033 гг., являются:

тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2033 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2021 г, нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

строительство и модернизация оборудования, сетей организации коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической

ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Слисок мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Тамбовской области, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2021 г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2022 г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Волгоградской области, бюджета Малоивановского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей, в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения , связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

- Система теплоснабжения

На территории Малоивановского сельского поселения системы теплоснабжения отсутствуют.

- Система водоснабжения

На территории Малоивановского сельского поселения 2 населенных пункта, из них имеют центральный водопровод 2 . Численность населения 469 человек, из них централизованным водоснабжением обеспечены 410 человека.

До 100 процентов в структуре питьевой воды водопотребления Малоивановского сельского поселения забирается из подземных источников.

По водораздельным пространствам близлежащих балок земли не используются, т.е. загрязнение с внесением минеральных удобрений и ядохимикатов отсутствует.

Водопроводные  распределительные  сети села .Малая  Ивановка  протяженность 7,5 км и села Петропавловка 1,5  осуществляет подачу воды  с помощью насосов к домовладениям и распределительным колонкам

Большинство водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию в 1953 году . Срок эксплуатации ряда водопроводов и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 30 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды. В с. Малая Ивановка индивидуальная застройка, где централизованное водоснабжение и частично из водоразборных колонок.

Водоснабжение осуществляется из скважин в сеть потребителям через водонапорные башни. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо ремонт и строительство новых водопроводных сетей, оснащение всех источников приборами учета расхода воды, установка водоразборных колонок . оснащение очистными сооружениями.

Питьевое водоснабжение на территории поселения обеспечивает Огородническое товарищество « Малоивановское », которому были переданы объекты инфраструктуры водоснабжения на безвозмездной основе.

В 2021-2022 году планируется проведение мероприятий по заключению концессинного соглашения с организацией, которая будет проводить питьевое водоснабжение Малоивановского сельского посе.ления.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

- Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

*

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в  Малоивановском сельском поселении с 1 января 2018 года производит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов (ТКО). которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

ТКО (твердые коммунальные отходы) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Для организации работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство контейнерных площадок по всему поселению;

- организация вывоза мусора (мешки, контейнеры);

- установка дополнительных контейнеров;

- установка контейнеров для раздельного сбора мусора.

*

Г '

  - Система электроснабжения

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки.

Электроснабжением населения занимается ОАО «Волгоградэнергосбыт».

Перебои с электроснабжением наблюдаются в зимний период. Во всех жилых домах и зданиях учреждений и предприятий установлены индивидуальные приборы учета электроэнергии. На территории поселения 80% от всех улиц освещено.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ,

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

- Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Малоивановского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Волгоградской  области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Малоивановского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Малоивановского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Малоивановского сельского поселения и Совет депутатов Малоивановского сельского поселения

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды,

устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов, улучшение санитарного состояния территорий поселения, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Приложение № 1 к муниципальной Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального  района2021-2033 годы

- Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
 Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2033 годы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ! Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
| 1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Установка уличного освещения | единиц | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Приобретение мусорных контейнеров | единиц | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4, | Оборудование площадок для сбора мусора | единиц | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5, | (Приобретение мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора) | единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 |

Приложение № 2 к муниципальной Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района на 2021-2033 годы

Перечень мероприятий

муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального   района Волгоградской области на 2021-2033 годы

|  |  |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Статус |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1.1. | Основные мероприятия: « Капитальный и текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей на территории поселения» |  | 2021 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026-2033 | 330,0 |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |
| 1.2. | Уличное освещение |  | 2021 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  |  | I 1 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10.0 |  |  |  |  | 10,010.010.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026-2033 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Статус |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | Приобретение Мусорных контейнеров контейнеров, оборудование площадок для сбора мусора |  | 2021 | 10.0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 100, |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 100,0 : |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2026-2033 | 280,0 |  | 280,0 |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  | 1420,0 |  | ! 1420,0 I 1 |  |  |  |

Приложение № 3 к муниципальной Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района на 2021-2033 годы

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2033 годы

| Г Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Объемы финансирования, тыс |  |  |  | руб, в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | ВСЕГО | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Район ный бюдже т | Местный бюджет | Внебюд жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ; |
| Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктур Малоивановского поселения на 2021-2033 годы» | Администрация Малоивановского сельского поселения | 2021 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 312,0 |  |  |  | 312,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 362,0 |  |  |  | 362,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 262,0 |  |  |  | 262,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 262,0 |  |  |  | 262,0 |  |
|  |  |  | 2026- 2033 | 1496,0 |  |  |  | 1496,0 | - |
| ИТОГО: |  |  |  | 3096,0 |  |  | 1. . | 3096,0 | _ I |