****

**Администрация Малоивановского сельского поселения**

Дубовского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21 ноября 2019 г. № 55/1

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»**

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с учётом итогового протокола общественной комиссии о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» согласно прилагаемому приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Малоивановского сельского поселения в сети Интернет и обнародовать.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малоивановского

сельского поселения Н.Ф. Милюков

Приложение

к постановлению администрации

Малоивановского сельского поселения

от 21.11. 2019 г. № 55/1

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

(с изменениями от 03.09.2020 г. № 47)

с. Малая Ивановка

2019 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области;  Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;  подрядные организации. |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств современной городской среды;  - благоустройство общественных территорий Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальное образование);  - развитие общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 334 тыс. рублей, в том числе:  Бюджет РБ:  Бюджет сельского поселения: 334 тыс.рублей  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1950 - 1990 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселка.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, площади и парки. В муниципальном образовании на сегодняшний день общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ.

Реализация Программы позволит создать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве общественных территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселения.

Благоустройство общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселка.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния общественных территорий и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству общественных территорий муниципального образования входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий:

- благоустройство общественных территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- размещение оборудования спортивно-игровых и детских площадок, ограждений и прочего.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта общественных территорий муниципального образования;

- приоритетное направление социально-экономического развития Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- количество общественных территорий муниципального образования, в отношении которых проведены работы по благоустройству;

- доля общественных территорий муниципального образования, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой общественной территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения общественных территорий в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на общественных территориях.

Трудовое участие заинтересованных лиц, по выполнению работ по благоустройству общественной территории, составит 5%.

Дворовые территории, объекты недвижимого имущества и земельные участки, предоставленные для их размещения, которые требуют благоустройства, на территории Малоивановского сельского поселения отсутствуют.

Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, проводится до 2022 года при условии согласия собственника на проведение обследования в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства Малоивановского сельского поселения Волгоградской области.

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, включаются: представители органов местного самоуправления Малоивановского сельского поселения Волгоградской области, представители территориального общественного самоуправления (по согласованию), представители товарищества собственников жилья (при наличии), иные заинтересованные лица.

К работе комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут привлекаться граждане, представители общественных организаций (объединений) и хозяйствующих субъектов, объекты которых расположены в границах территории, подлежащей инвентаризации.

По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, составляются акты обследования и заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

В случае получения субсидии из федерального бюджета предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественных территорий не менее 3-х лет.

1. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета поселения и внебюджетных источников. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 5 к настоящей Программе.

1. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территорий и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

1. Срок реализации настоящей Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2020 году.

1. Объем видов работ по благоустройству общественных территорий

Для поддержания общественных территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа, по благоустройству общественных территорий исходя из:

а) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на общественной территории);

б) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Перед началом работ по благоустройству общественной территории разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

8. Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ.

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, в разрезе муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Волгоградской области.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории, предусмотренных Программой, путем выбора доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций.

Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных территорий в размере не менее 5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет, открытый муниципальным образованием. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой общественной территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству общественной территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

Ведение учета поступающих средств на общественные территории, которые подлежат благоустройству, осуществляется исполнителем Программы, путем опубликования указанных данных на сайте Администрации Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый муниципальным образованием.

1. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки Общественной комиссии, созданной постановлением Администрации Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней и общественных территорий (Приложение № 6).

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении №4 к Программе.

1. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в Программу

Включение общественной территории в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в Порядке, утвержденным постановлением Администрации Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

1. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство общественных территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования общественных территорий, благоустройства общественных территорий;

- привлечение жителей к благоустройству общественных территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Глава Малоивановского

сельского поселения Н.Ф. Милюков

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| 2020 |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий | Га | 3,375 |  |  |  |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий | % | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 проведение ремонта и обустройства общественных территорий | | | | | | | |
| 1.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области | 2020 | 2020 | Локально-сметный расчет | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  | |
| 1.2 Мероприятия:  проведение благоустройства общественных территорий | Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области | 2020 | 2020 | выравнивание территории, устройство тротуаров, установка МАФ, озеленение | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  | |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области | 2019 | 2020 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  | |
| 2.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области | 2020 | 2020 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  | |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2020 год | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |
| Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |
| (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2019 год | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Обнародование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» | Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | ноябрь |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | ноябрь |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| Всего, | 3 334,0 |
| в том числе: |  |
| бюджет Российской Федерации | 0 |
| бюджет Волгоградской области | 3 000,0 |
| бюджет сельского поселения | 334,0 |
| внебюджетные источники | 0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

Перечень

общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории (общая площадь) | Перечень мероприятий | Целевой показатель | | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |
| Ед. изм. | Количество |
| 1 | Парк | Волгоградская область, Дубовский район, с. Малая Ивановка, ул. Центральная, д.25 | Разработка грунта, установка декоративных светильников | Шт. | 10 | 263 045,8 |
| Приобретение бордюрного камня и тротуарной плитки | Шт,, кВ м | 577  630,73 | 569 213,96 |
| Планировка территории |  |  | 140 079,25 |
| Обустройство пешеходных дорожек (укладка тротуарной плитки) | кв.м. | 594,02 | 979 260,1 |
| Озеленение, видеонаблюдение,  полив |  |  | 177 265,96 |
| Установка ограждения территории | м.п. | 192 | 272 259,5 |
| Установка скамеек | Шт. | 12 | 137 550 |
| Установка МАФ | Шт. | 16 | 218 028 |
| Установка тренажеров, арки «Парковая» | шт. | 3 | 296 181,24 |
| Установка ДИК | шт. | 2 | 281 116.19 |
|  |  |  | 3 334 000 |